załącznik nr  8 do SIWZ

UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE            projekt

w dniu .................roku   Stawiszynie , pomiędzy:

Gminą i Miastem Stawiszyn mającą swą siedzibę Stawiszynie , przy ul. Szosa Pleszewska 3
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- Panią  Justynę Urbaniak -  Burmistrza Stawiszyna

- Panią Annę Manikowską – Skarbnika Gminy i Miasta

a

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- ...........................................................................

- ...........................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu robót  pn:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Werginki dz. Nr 1, 57”

§ 2

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 15 grudzień 2016

3.     Termin wykonania umowy  może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności,

których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ pomimo

zachowania należytej staranności.

4.    Termin wykonania umowy  może ulec zmianie w przypadku wystąpienia konieczności

wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w § 10 ust. 2 projektu umowy,

określonych odrębną umową, warunkujących prawidłowe wykonanie  przedmiotu

zamówienia, o czas niezbędny do wykonania zamówień dodatkowych.

5.    Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w okolicznościach określonych w art.144

ustawy pzp.

6.    Każdorazowa zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednia zgodą

Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

7.   zmiany przewidziane w umowie mogą być zainicjowane przez Zamawiającego lub przez

Wykonawcę, z wyjątkiem zmiany o której mowa w ust. 4 pkt. 8, która może być

inicjowana wyłącznie przez zamawiającego.

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy , o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt

1.  ustawy pzp, które mogą dotyczyć:

- Zmiany parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,

2. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

3. zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,

4. zmiany terminu wykonania umowy,

5. zmiany na stanowisku kierownika budowy.

6. wykonania robót zamiennych

7. wykonania robót dodatkowych

8. rezygnacji z części robót budowlanych

9.      Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust 4, jest złożenie pisemnego

wniosku przez stronę inicjującą zmianę – zawierającego.

1.opis proponowanej zmiany,

2.uzasadnienie zmiany

3.opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy

4.opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia

5. jeśli występuje zmiana wynagrodzenia – obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie.

6.jeśli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót- projekt zamienny sporządzony przez autora projektu którego dotyczy zmiana, zawierający opis proponowanych zmian  o konieczności ( lub nie) zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji w formie pisemnej.

a/ nadzoru inwestorskiego jeśli został powołany

b/Zamawiającego

10. Wniosek o którym mowa w ust 5 należy złożyć niezwłocznie nie póżniej jednak  niż  w

terminie dwóch dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego konieczność zmiany

umowy.

11. Zmiany o których mowa w ustępie 4, mogą zostać dokonane , jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:

1. Obniżenie kosztu eksploatacji

2. poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych

3. zmiana obowiązujących przepisów

4. podniesienie wydajności urządzeń

5. podniesienie bezpieczeństwa wykonania robót

6. usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu

7.opóźnienia, utrudnienia , zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub innego Wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie budowy

8. wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym  do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji

9.wystapienia  odbiegających w sposób istotny  od przyjętych w dokumentacji technicznej określonej w  § 1 ust 2 umowy warunków terenu budowy , w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci , instalacji lub innych obiektów budowlanych.

10. działania organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem terminów wydawania decyzji, zezwoleń , uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji , zezwoleń, uzgodnień itp.

11. zmian przepisów prawa,

12.  siła wyższa,

12. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę.

§ 3

- Wymieniony w §1 zakres prac określony został szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Dokumenty stanowiące specyfikację istotnych warunków zamówienia w postaci:

  - formularza oferty,

  - instrukcji dla oferenta,

  - projektu  umowy,

  - opisu przedmiotu zamówienia,

  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

  - kosztorysu ofertowego,

stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie w dniu podpisania umowy.

§ 5

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana ...................................  Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy-Prawo budowlane /Dz. U. z 2016, poz. 290 /.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana .................................................

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował na wyznaczonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędny materiał, odpady i śmieci.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą- Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej oraz rozkład ryzyka

1.	Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres, na jaki została zawarta niniejsza Umowa utrzymywać ubezpieczenie OC na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200000 zł.  Okres ubezpieczenia musi obejmować okres przynajmniej od podpisania tej umowy do odbioru prac przez Zamawiającego. Jeżeli nie będzie możliwym wystawienie jednej polisy na cały okres ubezpieczenia lub kilku polis na cały okres ubezpieczenia, to wykonawca ma obowiązek przedstawiać kolejne właściwe polisy ubezpieczeniowe przed upływem ważności ostatnich, tak aby przez cały wymagany okres była zachowana ochrona ubezpieczeniowa.

2	W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia lub zbyt małej sumy ubezpieczenia lub zbyt wąskiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, Zamawiający dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca daje mu upoważnienie. Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania w celu pokrycia kosztów zawarcia polisy ubezpieczeniowej lub w celu pokrycia kosztów likwidacji szkody w razie braku właściwej polisy ubezpieczeniowej lub w razie odmowy likwidacji szkody przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

3.	Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy okaże Zamawiającemu oryginał polisy lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 7 pkt 7.1 wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie. Polisy lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w terminie 3 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

4.	Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich, w szczególności zobowiązuje się prowadzić likwidację szkód, prowadzić procesy cywilne lub wstępować do procesów wytaczanych przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu.

5.	Za wszelkie szkody związane choćby pośrednio z pracami i świadczeniami wynikającymi z tej umowy odpowiada wyłącznie Wykonawca. Odpowiada on na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wynikłe na terenie prowadzonych prac lub terenie gdzie są lub były albo będą prowadzone prace od momentu podpisania umowy do faktycznego zakończenia świadczeń wynikających z tej umowy.

6.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie lub kierowanie pracami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, odpowiednio przeszkolone.

7.	Zapewnienie bezpieczeństwa:

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, swoich pracowników, pomocników lub osób którymi się do wykonywania umowy posługuje a także osób postronnych w trakcie wykonywania niniejszej umowy,

-  jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić  bezpieczeństwo ruchu na terenie prowadzonych prac.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za ewentualne przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

8.	Zamawiającemu przysługuje prawo dokonywania, poprzez osoby upoważnione przez  Zamawiającego  kontroli przestrzegania przepisów bhp i p.poż. przez Wykonawcę oraz osoby fizyczne lub podmioty, przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę. Jeżeli wykonywanie zleconych prac powinno się odbywać lub odbywa się przy pomocy jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego, Zamawiający ma prawo kontrolować, czy sprzęt używany przez Wykonawcę jest sprawny i posiada wszystkie niezbędne badania techniczne,  zarówno przed przystąpieniem przez Wykonawcę do pracy, jak i w trakcie wykonywania takich  prac. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, w szczególności braku wymaganych badań technicznych, Zamawiający ma prawo zażądać zaprzestania wykonywania pracy zakwestionowanym sprzętem. Spowodowana w ten sposób przerwa w pracy będzie traktowana jako wynikła z winy Wykonawcy i jeżeli będzie skutkować opóźnieniem wykonania zleconych prac, nie będzie mogła stanowić podstawy do wnioskowania o odstąpienie od naliczenia związanych z opóźnieniem kar umownych.

9.	Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w § 9 Zamawiający wedle swojego wyboru może:

1)	odstąpić od niniejszej Umowy;

2)	ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia.

§ 8

1. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym

zgodnie z przepisami, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca na własny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu

na czas trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewnia

oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaż.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

- Na każde żądania Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwo, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni zbadanie, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych
z materiałów Wykonawcy w ilości zgodniej z projektem.

- Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych badań jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się , że zastosowanie materiały bądź wykonywanie robót jest niezgodne z umową to koszty obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 10

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z ofertą Wykonawcy, wybraną
z przetargu, wyraża się kwotą: netto:.................  (słownie: ..................................................

brutto:........................ (słownie:............................................................................................

Zleceniodawca przewiduje wystawienie faktury częściowej z terminem płatności do 31 grudnia 2016 roku ( wartość do 63 000 zł brutto), oraz faktury końcowej z z terminem płatności do 31 marca 2017

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w

przypadku:

a.  zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy

PZP

b. robót zamiennych lub dodatkowych których łączna wartość przekracza 15% ceny brutto    za całość przedmiotu zamówienia o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu

c. rezygnacji przez zamawiającego z wykonania części robót .

3. Wartość zmian o których mowa w ust 2  ustala się :

a. tam gdzie to możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego podstawę wyliczenia   brutto wynagrodzenia określonego w ust 1 niniejszego paragrafu ( roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robót.

b. w przypadku braku możliwości zastosowania tych wskazań to jest braku kosztorysu ofertowego z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia na podstawie średnich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla województwa Wielkopolskiego aktualnych w miesiącu , w którym kalkulacja jest sporządzana

§ 11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na: - zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70%  wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi z tytułu za wady.

§ 12

1. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego  należnego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane  jest przedstawienie dowodów zapłaty ( oświadczenie, przelew,  )

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom  biorącym

udział w realizacji odebranych robót budowlanych.                                                                                    2. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty określonych

w ust.1, Zamawiający wstrzyma wypłatę Wykonawcy należnego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane.                                                                                                                                      3.  W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty  odpowiednio przez Wykonawcę,

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za zamówienia na roboty budowlane

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , który zawarł

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.                                                                                                                                         4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych  po

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub

usługi.

5.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

6.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty   Zamawiający jest obowiązany umożliwić

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośrednie zapłaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  który zawarł zaakceptowaną

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,

której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zgłoszenia pisemnych  uwag należy dokonać

w terminie  nie krótszym niż 7 dni  i nie dłuższym niż 14 dni  od dnia doręczenia tej

informacji.

7. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w pkt  3 w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Zamawiający może :

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub

podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8.   W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  który zawarł

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9 . Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy  który

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi , lub konieczność

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie

zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

10 .Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy   faktury lub

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej  podwykonawcy  dostawy, usługi lub

roboty budowlanej.

11. Fakturę należy wystawić na Gmina i Miasto Stawiszyn

§ 13

- Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót, dostaw, usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni  kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca, podwykonawca  zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca  jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy             o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych w  SIWZ, oraz gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  30 dni.

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                             o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważać się będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca  zamówienia na roboty budowlane przedkłada  Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, o  podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane                 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy                                             o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań

określonych w  SIWZ, oraz gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia

dłuższy niż  30 dni.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie 14 dni uważać się będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca  zamówienia na roboty budowlane przedkłada  Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, o  podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi                         w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                            o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy  w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego               w  SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni  Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Przepisy określone w ust. 2-7 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Okres gwarancji udzielany przez podwykonawców musi odpowiadać co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu przez wykonawcę na wykonany przedmiotowi zamówienia. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

- Umowa z podwykonawcami musi być zgodna z ustaleniami zawartymi w umowie Wykonawcy  z  Zamawiającym, w szczególności co do terminu  wykonania umowy, zgodności przedmiotu umowy  z zakresem rzeczowym i  terminem płatności określonym w umowie.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy. Zlecenie wykonania części prac  podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców

i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

13. Jeżeli WYKONAWCA na etapie składania oferty nie wskazał podwykonawcy do

realizacji żadnej z części zamówienia, jednak w trakcie wykonywania umowy

WYKONAWCA będzie chciał skorzystać z jego pomocy, to zgoda ZAMAWIAJĄCEGO

na wprowadzenie podwykonawcy do umowy może nastąpić na zasadach określonych

w paragrafie 13 niniejszej  umowy.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie uprawnienia przysługujące

Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec Podwykonawcy,

nawet jeżeli  poszczególne postanowienia  umowy nie stwierdzają tego wprost.

§  14

Niezależnie od obowiązków wymienionych wyżej Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- pisemnego informowania Zamawiającego / inspektora nadzoru/o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego,

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku

realizacji- naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 15

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca /kierownik budowy/ będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości  do odbioru w dacie do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  /inspektora nadzoru/o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający  może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 16

Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru końcowego.

§ 17

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 18

Termin  rękojmi/gwarancji   ustala  się  na  …  lata  licząc od  daty  odbioru.

§ 19

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli :

    - zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo wszczęte postępowanie naprawcze wobec Wykonawcy, albo likwidacja,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego od wznowienia  robót,

    - wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy,

    - wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektami budowlanymi oraz ustawą  z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane  (Dz. U. z 2016 r., poz.290.), bądź wykonuje roboty, które posiadają wady,

    - zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

  - Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru częściowego wykonanych etapów robót.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności odstąpienia i przekazane Wykonawcy  co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

- W czasie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz:

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, 
z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do:

- dokonania odbioru robót w toku na dzień odstąpienia,

- przejęcia terenu budowy pod nadzór Zamawiającego,

- uregulowania wynagrodzenia należnego za wykonanie części przedmiotu umowy, na podstawie skontrolowanej i potwierdzonej wartości wykonanych robót przez Inspektora nadzoru oraz wystawionej faktury VAT.

- Strony podają adres do korespondencji:

- Zamawiający:  Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.

- Wykonawca:

- W przypadku zmiany adresu, strona ma obowiązek powiadomić drugą stronę pisemnie o tej zmianie w terminie dwóch dni.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku  ustalonego w ust.6, korespondencja wysyłana na adres dotychczasowy zostanie uznana za doręczoną.

§ 20

  - Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu kary umowne :

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  w  wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu  wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia  umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 4 % wartości umowy brutto,

  - z tytułu nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                           o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 4 % wartości umowy brutto,

  - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                   w wysokości 4 % wartości umowy brutto,

  - Zamawiający  może  potrącić  ewentualne  kary  umowne z  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy

  - Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne :

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art.145  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień

Publicznych (  Dz. U. z  2015 roku poz. 2164 ze zm. ).

    - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub odbiorze  robót,  w  wysokości 0.2% wynagrodzenia  umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.

  - Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 21

- Niedopuszczalne jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych w § 2 pkt 3 i 4, § 10 pkt 2 i  3, §13 pkt 13  niniejszej umowy oraz innych nieistotnych postanowień umowy.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 22

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień nie stanowi inaczej.

§ 24

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, trzy dla zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY : 	                                                                                     WYKONAWCA: