UMOWA NR BIR 7011.6.2015

O PRACE PROJEKTOWE

zawarta w dniu …………………………………..r.  pomiędzy:

Gminą i Miastem Stawiszyn mającą swą siedzibę w Stawiszynie , przy ul. Szosa Pleszewska 3 ,

62,820 Stawiszyn , NIP 968 094 37 38

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM" , reprezentowaną przez :

Panią Justynę Urbaniak – Burmistrza Stawiszyna

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  zwanym dalej „PROJEKTANTEM".

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§1.

1. ZAMAWIAJĄCY zleca a PROJEKTANT przyjmuje do wykonania dokumentację projektową

obejmującą:  „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę- modernizację Publicznego przedszkola Samorządowego „ Bajkowa Kraina „ w Zbiersku”

”

Wymagany termin wykonania zamówienia 15 kwiecień 2016 r.

a) projekt wykonawczy

b) kosztorys inwestorski

c) przedmiar robót

d) STW i OR

e) wytyczne projektanta do plany BIOZ

§2.

1. PROJEKTANT zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami, określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu(jeżeli dotyczy) wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej  w 5 –ciu egzemplarzach.

2. Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu

widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań

projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów umożliwiające uzyskanie zgłoszenia budowy.

§3.

1. ZAMAWIAJĄCY przekaże PROJEKTANTOWI, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej objętej umową informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty.

2. ZAMAWIAJĄCY dostarczy PROJEKTANTOWI dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygnięcia.

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się ponadto do:

a) pisemnego upoważnienia PROJEKTANTA do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO w sprawach

związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej,

b) pisemnego upoważnienia PROJEKTANTA do wstępu na teren, którego dotyczy dokumentacja

projektowa,

c) współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie.

1z3

§4.

1. PROJEKTANT może podzlecić część prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innym

jednostkom projektowym, pod następującymi warunkami:

a) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,

b) nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej będący przedmiotem umowy.

2. PROJEKTANT odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac wymienionych w ust. 1 tak jak za działania własne.

§5.

1. Ostateczny termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej ustala się na dzień 15.04.2016r.

2. Przekazanie dokumentacji projektowej lub jej elementów składowych do instytucji, celem uzyskania opinii lub uzgodnień, co najmniej na 14 dni przed terminem jej przekazania ZAMAWIAJĄCEMU, mimo braku uzyskania stanowiska tych instytucji, będzie traktowane jako terminowe wypełnienie zobowiązań umownych PROJEKTANTA i nie będzie stanowiło podstawy naliczenia kar umownych, jeżeli opinia lub uzgodnienie uzyskane z opóźnieniem nie będą w sposób istotny obciążać PROJEKTANTA

§6.

1. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokół odbioru,

przygotowany w dwóch egzemplarzach I podpisany przez Strony umowy.

2. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

3. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

§7.

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie ryczałtu, na kwote ………………………………………………………………………………………………………………….

netto  bez podatku VAT

………………….. słownie : zł  ……………………………………

brutto z podatkiem VAT wg stawki 23.% / jeżeli obowiązuje /

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do pokrycia, poza wynagrodzeniem wymienionym w ust.1. kosztów opłat ponoszonych z tytułu:

a. dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowych ponad liczbę objętą umową

3. Zapłata dokonana będzie na podstawie faktury , faktury VAT wystawionej    przez PROJEKTANTA na rzecz      ZAMAWIAJĄCEGO.

§8.

1. Zapłata wynagrodzenia za dokumentację projektową, nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze przez

ZAMAWIAJĄCEGO, według zasad określonych w § 7.

2. Faktura , faktura VAT za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przez

ZAMAWIAJĄCEGO

terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto PROJEKTANTA w Banku

............................................................................ Nr konta ………………………………………..

3. Za dzień, od którego zapłata staje się wymagalna, przyjmuje się dzień przyjęcia faktury ,faktury VAT.

4. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym kwota zobowiązania wpłynęła na

rachunek bankowy PROJEKTANTA, podany w ust. 2.

2 z 3

§10.

1. Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty PROJEKTANTOWI kar umownych:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które PROJEKTANT nie ponosi odpowiedzialności - w

wysokości 10% wynagrodzenia umownego za tę część projektu, od której ZAMAWIAJĄCY odstąpił.

3. PROJEKTANT zobowiązany jest do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kar umownych:

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w 0,1% wynagrodzenia umownego za

przedmiot umowy (licząc od umownego terminu ich dostarczenia) nie więcej niż 10% wartości

opóźnionych opracowań,

b) za zwłokę w usunięciu wad opracowania, w wysokości 0,1% wynagrodzenia za wadliwą część

opracowania - za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad, nie

mniej niż 100 zł dziennie,

c) za odstąpienie od umowy przez PROJEKTANTA z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za tę część dokumentacji, od której odstąpiła.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§11.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnej.

2. PROJEKTANT może żądać zmiany umowy lub terminu wykonania dokumentacji projektowej jeżeli

ZAMAWIAJĄCY w sposób tak istotny zmieni przedmiot umowy lub opóźni dostarczenie bądź zmieni

dane, na podstawie których PROJEKTANT wykonuje dokumentację, że niemożliwe staje się wykonanie przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym w umowie.

3. ZAMAWIAJĄCY i PROJEKTANT mogą odstąpić od umowy w wypadkach określonych w przepisach

Kodeksu Cywilnego,

§12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w

szczególności Kodeksu Cywilnego, ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa

budowlanego, prawa wynalazczego.

2. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze

polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu 30

dni od dnia powstania sporu mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym  dla ZMAWIAJĄCEGO

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

PROJEKTANT							ZAMAWIAJĄCY

………………………….							………………………….

3 z 3